# Proje Başlatma Belgesi

# 1. Genel Bilgiler

| Proje Adı | Tedarikçi Değerlendirme ve Denetim Süreçlerinin Dijital Olarak Yönetilmesi |
| --- | --- |
| Proje Yöneticisi | Zeynep Sude Pirim |
| Proje Sponsoru | NovaTech Solutions – Satın Alma ve Operasyon Yönetimi Birimi |
| Müşteri / Kullanıcı | Satın alma uzmanları, Kalite ve denetim ekipleri, Operasyon yöneticileri |
| Başlangıç Tarihi | 22.07.2025 |
| Tahmini Süre | 11 Hafta |

Tahmini Bütçe: 18.000 USD

# 2. Proje Tanımı ve Gerekçesi

# Bu proje, bir teknoloji şirketinin tedarikçi değerlendirme ve denetim süreçlerinin daha sistematik, izlenebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla planlanan dijital bir çözümün proje yönetimi sürecini kapsamaktadır. Proje, tedarikçi performansının düzenli olarak izlenmesini ve denetim sonuçlarının merkezi bir yapı üzerinden yönetilmesini hedeflemektedir.

# 3. Proje Hedefleri ve Başarı Kriterleri

| Hedef | Başarı Kriteri |
| --- | --- |
| Tedarikçi değerlendirme sürecinin standart hale getirilmesi | Tüm tedarikçilerin aynı kriter seti ile değerlendirilmesinin planlanması |
| Denetim süreçlerinin izlenebilirliğinin artırılması | Yıllık denetim planı ve denetim kayıt yapısının oluşturulması |
| Manuel takip süreçlerinin azaltılması | Dijital takip sürecinin proje planı içerisinde tanımlanması |
| Satın alma ve kalite ekipleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi | Süreç sorumlularının ve görev dağılımlarının netleştirilmesi |

# 4. Kapsam – Teslimatlar

Dahil Olanlar:

- Tedarikçi değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi

-  Denetim süreçlerinin planlanması ve takvimlendirilmesi

-  Tedarikçi performans göstergelerinin tanımlanması

-  Süreç akışlarının ve sorumlulukların belirlenmesi

-  Proje dokümantasyonunun hazırlanması

Hariç Olanlar:

-  Yazılım geliştirme ve kodlama faaliyetleri

-  Canlı sistem kurulumu ve entegrasyonlar

-  Gerçek tedarikçi denetimlerinin sahada uygulanması

Ana Teslimatlar:

- Proje Başlatma Belgesi
- Tedarikçi değerlendirme ve denetim süreç planı

- Zaman planı ve Gantt şemas

- Risk ve paydaş analiz dokümanları

-Proje kapanış ve değerlendirme raporu

# 5. Varsayımlar ve Kısıtlar

Varsayımlar:

- Tedarikçi bilgilerinin değerlendirme için erişilebilir olacağı varsayılmıştır

- Satın alma ve kalite ekiplerinin projeye gerekli desteği sağlayacağı kabul edilmiştir

- Proje süresince belirlenen kaynakların erişilebilir olacağı öngörülmektedir

-Denetim ve değerlendirme kriterlerinin proje kapsamında netleştirilebileceği varsayılmıştır.

Kısıtlar:

- Proje süresi belirlenen takvim ile sınırlıdır
- Denetim ve değerlendirme çalışmalarının mevcut operasyonel süreçlerle eş zamanlı yürütülmesi

- Tedarikçi performans verilerinin geçmiş raporlar ve mevcut kayıtlarla sınırlı olması

-Süreç iyileştirme önerilerinin uygulamaya alınmasının proje kapsamı dışında kalması

# 6. Riskler

-  Proje süresinin yetersiz kalması

-  Tedarikçi değerlendirme kapsamının sınırlı kalması

-  Denetim takvimlerinde gecikmeler yaşanması

-  Tedarikçi performans verilerinin eksik veya güncel olmaması

-  Süreç iyileştirme çıktılarının uygulamaya alınamaması

-  Paydaş geri bildirimlerinin gecikmesi

7. Paydaşlar

| Paydaş | Rolü |
| --- | --- |
| Proje Sponsoru | Bütçe sağlar ve projeyi onaylar |
| Proje Yöneticisi | Projeyi planlar ve süreci yönetir. |
| Satın Alma Birimi | Tedarikçi bilgilerini ve ihtiyaçları paylaşır |
| Kalite / Denetim Birimi | Değerlendirme ve denetim kriterlerini belirler |
| Pilot Kurum | Platformu test eder, geri bildirim sağlar |

# 8. Kilometre Taşları

- Proje başlangıcı – Kick-off Toplantısı

- Mevcut tedarikçi süreçlerinin analiz edilmesi

- Değerlendirme ve denetim kriterlerinin belirlenmesi

- Proje zaman planının oluşturulması

- Risk ve paydaş analizlerinin tamamlanması

- Proje kapanış ve değerlendirme raporunun hazırlanması

9. Kabul ve Çıkış Kriterleri

-   Tedarikçi değerlendirme ve denetim süreçlerine ilişkin proje kapsamının net olarak tanımlanmış olması

-  Değerlendirme kriterleri ve denetim adımlarının dokümante edilmesi

-  Proje zaman planı, riskler ve paydaş bilgilerinin hazırlanmış olması

-  Proje çıktılarının sponsor tarafından incelenerek onaylanması

-  Nihai proje raporunun teslim edilmesi

# 10. Onaylar

| İsim | Rol | İmza | Tarih |
| --- | --- | --- | --- |
| Seyra Keskin | Proje Sponsoru |  |  |
| Zeynep Sude Pirim | Proje Yöneticisi |  |  |